Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2016

Procedura przygotowania wniosków o płatność i innych dokumentów wysyłanych w wersji elektronicznej za pomocą systemu SL2014 oraz ich archiwizacji

związanych z realizacją projektu: POIS.09.01.00-00-0086/16

pn.: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie.

I. Cel

Celem procedury jest określenie trybu postępowania w zakresie tworzenia dokumentów, ich weryfikacji i poświadczeń oraz archiwizacji i przekazywania dokumentów w wersji elektronicznej za pomocą systemu SL2014 związanych z realizacją projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-2020.

II. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za stosowanie procedury ponoszą osoby upoważnione przez Dyrektora SPZOZ w Działdowie do dostępu do systemu SL2014 oraz do składania w imieniu beneficjenta wniosków o płatność w systemie SL2014 (tj. podpisywania w systemie SL2014) oraz w wersji papierowej składanych w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

III. Opis postępowania

- Tworzenie dokumentów w sprawie realizacji projektu wychodząca do Instytucji Pośredniczącej w formie elektronicznej.

- dokument sporządza pracownik merytoryczny w formie papierowej,

- dokument przekazywany jest do zatwierdzenia Dyrektorowi lub osobie upoważnionej przez Dyrektora,

- dokument jest zatwierdzany przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną w przypadku, gdy nie ma żadnych uwag do dokumentu,

- w przypadku zaistnienia potrzeby naniesienia zmian dokument wraca do autora dokumentu celem jego poprawy i ponownie przekazany jest do zatwierdzenia,

- dokument podpisany przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną zostaje zeskanowany i w systemie SL2014 przesłany do Instytucji Pośredniczącej.

- zatwierdzona wersja papierowa dokumentu zostaje wpięta i przechowywana w odpowiednio oznakowanym segregatorze,

- w razie uzasadnionej potrzeby wersja papierowa dokumentu (drugi egz.) jest również wysyłana do Instytucji Pośredniczącej.

2. Tworzenie wniosków o płatność

- Zespół zarządzający projektem weryfikuje a Koordynator Projektu poświadcza wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność. Szczególnie wydatki podlegają sprawdzeniu, czy są zgodnie z zasadami zawartymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020” i zaleceniach wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju,

- Koordynator Projektu we współpracy z pracownikami merytorycznymi przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty do sporządzenia wniosku o płatność,

- Osoba upoważniona do dostępu systemu SL2014 wypełnia wniosek o płatność systemie informatycznym SL2014 zgodnie z dokumentami przekazanymi przez Koordynatora Projektu,

- Wszystkie wymagane załączniki do wniosku o płatność są skanowane z wersji papierowej (oryginał dokumentów) do wersji elektronicznej i załączane do systemu informatycznego SL2014,

- Kompletny i sprawdzony wniosek o płatność jest wysyłany za pośrednictwem systemu SL2014 do Instytucji Pośredniczącej przez osobę upoważnioną do składania w imieniu beneficjenta wniosku o płatność,

- Wersja papierowa wniosku o płatność zostaje podpisana przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną, następnie wpięta i przechowywana w odpowiednio oznakowanym segregatorze,

- W przypadku naniesienia przez Instytucję Pośredniczącą uwag do wysłanego wniosku o płatność, Koordynator Projektu wdraża działania prowadzące do wprowadzenia stosownych korekt we wniosku, które następnie są wprowadzane w wersji elektronicznej wniosku, jak również uzupełnia brakujące załączniki itp, po wykonaniu działań naprawczych wdraża proces przesłania poprawionego wniosku o płatność za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do Instytucji Pośredniczącej,

- Zatwierdzony wniosek o płatność wraz z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku jest drukowany a następnie wpięty i przechowywany w odpowiednio oznakowanym segregatorze,

- Zatwierdzona wersja papierowa wniosku o płatność jest podpisana przez Dyrektora Szpitala i Koordynatora Projektu.

- Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów

- Wszelka papierowa wersja dokumentacji związanej z realizacją projektu przechowywana jest w SPZOZ w Działdowie, adres: 13-200 Działdowo, ul. Leśna 1.

- Dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana w sposób bezpieczny, zapobiegający przed zniszczeniem i utratą,

- Rodzaj przechowywanej dokumentacji oraz okres przechowywania dokumentów związanych z projektem określa umowa o dofinansowanie oraz Zarządzenie Nr 20/2016 Dyrektora SPZOZ w Działdowie,

- Wersja papierowa dokumentów przechowywana jest w segregatorach oznakowanych co najmniej  logo Unii Europejskiej i logo Funduszy Europejskich,

- Dokumenty w wersji elektronicznej są składowane i archiwizowane na serwerze plików z cykliczną archiwizacją.